汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目

招 标 文 件

项目编号：JC202109050

招   标   人：汕头大学医学院

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

二〇二一年九月

《汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目》

施工招标投标日程安排表

| 序号 | 程 序 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告发布时间 | 2021年09月30日 |
| 2 | 投标报名时间 | 2021年10月08日至2021年10月12日 （每天上午9：00至12：00，下午14：30至17:00，法定节假日除外） |
| 3 | 投标保证金递交截止时间 | 2021年10月19日（17:00） |
| 4 | 提交问题截止时间 | 2021年10月14日（17:00） |
| 5 | 问题答复截止时间 | 2021年10月15日（17:00） |
| 6 | 投标文件递交时间 | 2021年10月20日（15:00-15:30） |
| 7 | 开标、评标时间 （投标截止时间） | 2021年10月20日（15:30） |

目  录

第一章、招标公告	1

第二章、投标人须知	3

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	16

8. 纪律和监督	17

第三章、评标办法	18

1. 评标方法	20

2. 评审标准	20

3. 评标程序	21

第四章、合同条款及格式	23

第一部分、协议书	24

第二部分、通用条款	27

第三部分、专用条款	28

第五章、施工图纸	48

第六章、工程预算书	48

第七章、投标文件格式	49

1、法定代表人身份证明	50

2、授权委托书	51

3、投标函	52

# 第一章、招标公告

本招标项目 汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目 ，招标人为 汕头大学医学院 ，招标代理机构为 建成工程咨询股份有限公司 ，建设资金来源 项目单位自筹 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

一、项目概况与招标范围

1、建设地点：汕头市金平区新陵路 22 号汕头大学医学院内。

2、建设规模：对各个区域的墙面、天棚、原有房门、木窗以及钢结构楼梯进行翻新处理等；3至5层公共卫生间内沐浴给水和洗衣机给排水；电力配电系统、照明系统、监控系统等修缮项目。建安费用853709.89元，其中绿色施工安全防护措施费57234.26元、暂估价13950.00元、不可预见费40652.85元。

3、招标范围：按广东华鼎新维设计工程有限公司设计的施工图纸及汕头市粤建工程造价咨询有限公司出具的工程预算报告书内容。

4、计划工期：90个日历天。

5、质量标准：达到国家质量评定标准的合格等级。

二、投标人资格要求

1、须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，取得有效的《安全生产许可证》，且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”，具有独立法人资格的企业；

2、拟派建造师资格：具备二级或以上注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有一级注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；

3、根据粤建市[2015]52号文的规定，广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、投标报名及招标文件的获取

请符合投标人资格要求的潜在投标人于2021年10月08日至2021年10月12日（每天上午9：00至12：00，下午14：30至17:00，法定节假日除外）到汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司）办理报名手续，并购买招标文件（电子版自带U盘拷贝），招标文件每套售价为人民币300元，由招标代理机构收取，售后不退。投标报名时应提交以下资料：

①企业营业执照副本复印件；

②企业资质证书副本复印件；

③法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件；

④法人授权委托书原件、被授权人身份证复印件。

以上资料一式三份，用A4纸张规格简装成册，所有资料须加盖公章。所有复印件均须携带原件校对（取得新版建筑业企业资质证书的除外）。若投标申请人递交的报名资料不符合以上要求或未携带齐全所有原件或投标申请人不具备本招标公告第二条规定的投标人资格条件的，招标人有权拒绝其报名。本项目采用资格后审的方式，由评标委员会在开标后评标前对投标人进行审查。当报名人数不足3家时将重新招标；当报名人数为3家或以上的，所有投标申请人为正式投标人。

四、公告发布方式及地点

本项目招标公告于2021年09月30日同时在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）发布。

五、开标时间及地点

本项目拟定于2021年10月20日下午15:30在汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司）举行开评标会议。

六、其他说明

拟采用评标方法：采用优化“二次加权平均评标法”。

七、联系方式

招标人名称：汕头大学医学院

联系人：陈先生

联系电话：0754-88900415

招标代理机构名称：建成工程咨询股份有限公司

联系人：郑先生

联系电话：0754-87229021

汕头大学医学院

建成工程咨询股份有限公司

2021年09月30日

# 第二章、投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 汕头大学医学院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 建成工程咨询股份有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 汕头市金平区新陵路 22 号汕头大学医学院内。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目单位自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按广东华鼎新维设计工程有限公司设计的施工图纸及汕头市粤建工程造价咨询有限公司出具的工程预算报告书内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90个日历天 开工日期以发包人签署的开工令为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：达到国家质量评定标准的合格等级。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，取得有效的《安全生产许可证》，且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”，具有独立法人资格的企业； 拟派建造师资格：具备二级或以上注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有一级注册建造师执业资格(建筑工程专业)，且须在该企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）； 其他要求： 1、根据粤建市[2015]52号文的规定，广东省外投标人及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）； 2、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程施工图纸、工程预算书 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 详见招标公告日程安排表 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金额:人民币 7500.00 元。 投标保证金形式：银行保函或投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）、银行转账、银行电汇。 （1）采用投标保函的应由银行出具有效的保证金保函。 （2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证，以及被担保人或投保人基本帐户转出担保费或保费的凭证（凭证以转出方或收取方提供均可以）。 （3）采用银行转账、银行电汇保证金的须由投标人的基本账户汇出，否则视为无效；招标人指定的开户银行及账号如下： 收款单位名称: 建成工程咨询股份有限公司汕头分公司 开户银行: 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 账 号: 4405 0165 0901 0000 0082 注：为方便及时退回投标保证金，投标人划入投标保证金时须注明“JC202108050项目保证金”字样）划入投标保证金。 （4）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有效期与投标有效期一致或超过。 |
| 3.6.3 | 签字和(或)盖章要求 | 投标文件标明签名或盖章的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本四份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：汕头大学医学院 投标人名称： 项目名称：汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目 在2021年 月 日 时（详见招标公告日程安排表中的投标截止时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号（建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室） |
| 5.2 | 开标程序 | ⑴、密封情况检查：开标时由投标人代表或监督部门代表检查投标文件的密封情况。 ⑵、开标顺序：按递交投标文件的顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：全部专家在招标代理机构专家库中随机抽取，其中技术、经济等专家不得少于成员人数的三分之二。 |
| 9. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 本项目预算建安费用853709.89元，经医学院院长办公会决议下浮预算造价后作为招标控制价：招标控制价为 734190.51 元，其中绿色施工安全防护措施费57234.26 元、暂估价13950.00元、不可预见费34961.45元： 投标最高限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×100%= 628044.80元。 投标最低限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×95%= 596642.56元。 注：①绿色施工安全防护措施费不列入招投标竞价范围； ②暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算； ③不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算； ④中标价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×（1-中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费+暂估价+不可预见费。 |
| 9.2 中标公示 |  |  |
|  | 中标结果将在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）公示三个工作日。 |  |
| 9.3 招标代理费 |  |  |
|  | 招标代理服务费参照《国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算结果下浮6.00%，招标代理费为人民币6901.00元（大写人民币：陆仟玖佰零壹元整），由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付，投标人应充分综合进行考虑。 |  |
| 9.4监督小组 |  |  |
|  | 本项目招标评标活动由汕头大学医学院组成的监督小组进行监督。 |  |

投标人须知正文部分

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、招标工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

⑴、资质条件：见投标人须知前附表；

⑵、拟派建造师资格：见投标人须知前附表；

⑶、其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

⑴、为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

⑵、为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

⑶、为本招标项目的监理人；

⑷、为本招标项目的代建人；

⑸、为本招标项目提供招标代理服务的；

⑹、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑺、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑻、与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑼、被责令停业的；

⑽、被暂停或取消投标资格的；

⑾、财产被接管或冻结的；

⑿、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织，由投标人自行现场踏勘。

1.9.2投标人应按本投标须知前附表第1.9项所述要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

1.9.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.9.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

⑴、招标公告；

⑵、投标人须知；

⑶、评标办法；

⑷、合同条款及格式；

⑸、工程预算书；

⑹、施工图纸；

⑺、投标文件格式；

⑻、投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将于答疑回复截止时间前以书面形式发送给所有投标人。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在答疑回复截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

2.3.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4 投标截止时间

本招标项目投标截止时间：见投标人须知前附表。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

⑴、投标文件封面

⑵、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

⑶、法定代表人及委托代理人身份证复印件；

⑷、投标函；

⑸、投标保证金复印件；

⑹、资格审查资料（组成内容按本须知3.5.1款）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标限价范围：

招标控制价为734190.51元，其中绿色施工安全防护措施费57234.26元、、暂估价13950.00元、不可预见费34961.45元不列入招投标竞价范围。

投标最高限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×100%= 628044.80 元。

投标最低限价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×95%= 596642.56 元。

投标人应根据招标文件、投标单位具体情况填报投标报价；投标报价不得超出有效范围(596642.56 元～628044.80 元)。

3.2.2 绿色施工安全防护措施费不列入投标竞价范围，按工程预算书单列的造价计付，中标人必须按《建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定》（汕府建【2007】90 号）的要求，完成其“安全措施费所包括的项目”的内容。

3.2.3 投标报价应是完成投标人须知前附表所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。投标人应依据工程预算书、施工设计图纸，施工现场情况并自行考虑风险情况等进行投标报价。投标人如果发现工程量清单与图纸不一不致的，应通过答疑方式提出。除非招标人以答疑形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的任何后果将由投标人承担。

3.2.5 投标报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、其他措施项目费、机械进出场费、赶工措施费、总包服务费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.2.6施工图预算包干费按建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，水电安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算，市政工程、园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运等。

3.2.7 工程结算方式

⑴、中标人的中标价为合同价，作为拨付进度款的依据。工程结算造价最终以招标人委托的造价咨询单位审定的工程结算造价为准，并按中标下浮率进行下浮计算，其中绿色施工安全防护措施费不下浮。

中标下浮率＝[1-中标人的投标报价/（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）]×100%

中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将书面通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标通知书签发后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格审查资料组成内容：

⑴、企业有效营业执照副本；

⑵、企业有效资质证书副本；

⑶、企业有效安全生产许可证副本；

⑷、拟派建造师执业注册证书、安全生产考核合格证（B类）复印件（投标人可以提供有效的“二级建造师注册证电子证书”及“安全生产考核合格证电子证书”）；

⑸、广东省外投标人及拟派建造师在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明材料（在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”网页中打印投标人“企业基本信息、资质情况”资料及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派建造师的资料；非广东省外投标人的，本项不须提供）；

⑹、在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”中打印投标人的相关信息；

以上资格审查资料均提交复印件，加盖投标人公章。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函附页在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印、复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.4项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 重新招标和不再招标

4.3.1 至投标截止期限止提交投标文件的投标人不足3家时，招标人将依法重新组织招标。

4.3.2 经初步评审,有效投标人少于3家时,招标人将依法重新组织招标。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.4项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.4项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标前，在评标室由评标委员会各成员独立填写报价下浮率，下浮率范围为 0%～5%（含 0%、5%），小数点后有效数字不超过两位），交由招标人和交易中心工作人员收集、密封后才进入开标程序。

5.2 开标程序

5.2.1 开标由招标代理机构主持。

5.2.2 若在投标截止期限届满时递交投标文件的投标人数量不足3家的，招标人将重新组织招标；若递交投标文件的投标人数量为3到12家时，则对所有投标人的投标文件进行开标；若递交投标文件的投标人数量超过12家时，则在有关监督部门监督下，通过抽签的方式随机抽取12家入围投标人并按入围投标人抽取的号码球由大到小的顺序进行开标。未被抽签入围的投标人须离场，其提交的投标文件由招标代理机构当场退还。

现场抽签程序：

①、在密封箱中放入60个号码球，球号为 1～60 号；

②、按照投标人开标当日在“汕头市建筑企业诚信综合评价体系”中“施工企业”类别总分排名确定摇珠次数。总分排名第 1 至 10 的，每家进行 3 次抽签，取抽签得数最高数参加排序；总分排名第 11 至 30 的，每家进行 2 次抽签，取抽签得数最高数参加排序；总分排名第 31 名及以后的，每家只进行 1 次抽签得数参加排序，由投标人的法人代表人或授权委托人通过密封箱随机抽取号码球（每次以抽取的一个号码球为准）；

③、对每家抽取的号码球得数最高球号按照由大到小的顺序进行排列（有多次抽签机会的按抽签得数最高的数字参加排序），以排列在前12家的投标人成为入围投标人。如果某一号码球球号对应的投标人出现并列且排列在该号码球球号前面的投标人数量（不含该号码球球号对应的投标人数量）不足12家，同时若加上该号码球球号对应的投标人数量超过12家时，则所有该号码球球号对应的投标人须按上述方法进行第二轮抽取号码球（每同号号码球对应的投标人只抽取一次），并对抽取的号码球球号按照由大到小的顺序进行排列，直至抽出排列在前12位的入围投标人为止；

④、每次抽取后号码球当场公开确认后重新放回密封箱，号码球数量均保持60个。

5.2.3在确定12家入围投标人后开标会正式开始。

5.2.4由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

5.2.5经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

5.2.6招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 签订合同

7.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件正本一份、副本四份；投标文件标明签名或盖章的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质 |
|  |  | 汕头市施工企业诚信综合评价体系 | 在投标报名之日前已加入汕头市施工企业诚信综合评价体系 |
|  |  | 拟派建造师 | 应具有建筑工程专业二级注册建造师以上(含二级)执业资格且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类。 |
|  |  | 广东省外投标人及拟派项目负责人 | 广东省外投标人及拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 |
|  |  | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 |
|  |  | 工期 | 填报工期不允许超出招标文件规定的计划工期。 |
|  |  | 工程质量 | 达到国家质量评定标准的合格等级。 |
|  |  | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定的期限和数额提交投标担保。 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定（如果有）。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超出有效范围(596642.56元～628044.80)。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | ⑴、评标委员会各成员在下浮率0%～5%（含0%、5%，小数点后有效数字不超过两位）范围内独立填写报价下浮率；评标委员会各成员的下浮率去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为A。基准值X＝（招标控制价－绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×（1－A）。 ⑵、投标人按招标文件的约定进行投标报价，去掉一个最高报价和一个最低报价（只有三家合格投标人则不去掉最高报价和最低报价）后计算其平均数为Y。 ⑶、取X和Y的平均值为Z，则Z为定标标准值。 |

评标办法正文部分

## 1. 评标方法

本次评标采用优化“二次加权平均评标法”，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评审，推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 基准值X

评标委员会各成员在开标前独立填写报价下浮率，下浮率范围为 0%～5%（含 0%、5%，小数点后有效数字不超过两位），交由招标人工作人员收集、密封。

2.2.2 开标完成后将各投标人的投标文件密封，在招标人工作人员的见证下送至评标室，由评委对所有投标文件进行资格审查及详细评审，在有效投标报价中除去一个最高值和一个最低值（只有三家合格投标人则不去掉最高值和最低值），计算其平均数为Y。

2.2.3 开启各评委报价下浮率，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为 A。

基准值X =（招标控制价－绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）×(1-A)。

本项目的招标控制价=工程预算造价734190.51元，其中绿色施工安全防护措施费57234.26元、暂估价13950.00元、不可预见费34961.45元。

2.2.4 取X和Y的平均值为Z，则Z为定标标准值。

2.2.5 取投标报价中低于（含等于）Z值，且最接近者为第一中标候选人，次者为第二中标候选人；当低于Z（含等于）的投标人只有1名时，取该投标人为第一中标候选人，再取高于Z且最接近者为第二中标候选人；当所有投标报价高于Z时，取最接近Z的投标人为第一中标候选人，次者为第二中标候选人；若出现多人并列第一中标候选人的，则以抽签方式确定排序。

2.2.6 在评标过程中，有效数字取小数后两位，第三位四舍五入。

2.2.7 在评审过程中，若投标人报价超越招标文件约定范围的，则不列入计算。

2.2.8 定标:评标委员会向招标人提出书面评标报告，按评标结果确定标明顺序排列的前二名中标候选人，经公示后由招标人确定第一中标候选人为中标人并向其发出中标通知书。

2.2.9 通过上述评审办法确定中标人后，以中标人的投标报价加上绿色施工安全防护措施费、暂估价、不可预见费后作为中标价（合同价）。招标工程的中标下浮率＝[1－中标人的投标报价/（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）]×100%（中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入）。招标人在定标工作完成后不对其他投标人非中标原因作出任何解释。

## 3. 评标程序

3.1 评标委员会各成员按本章第2.2.1的规定在开标前以书面记名的方式给出评审意见。

3.2 初步评审

3.2.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

⑴、第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

⑵、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

⑶、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

⑴、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款的规定进行评审。

⑴、开启评标委员会各成员评审情况交由评委主任宣读；

⑵、按本章第2.2.1的规定计算基准值X；

⑶、按本章第2.2.2的规定计算平均数Y；

⑷、按本章第2.2.4的规定计算定标标准值Z；

⑸、按本章第2.2.5的规定计算各入围投标人有效投标报价与定标标准值Z的差值，确定各入围投标人的排名顺序。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名由前到后的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5.3中标结果将在汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、建成工程咨询股份有限公司（http://www.gzjc.com.cn/）公示三个工作日。

# 第四章、合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目

发 包 人：汕头大学医学院

承 包 人：

一、工程概况

1.1工程名称：汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目

1.2建设地点：汕头市新陵路22号汕大医学院

1.3工程发包人（甲方）和承包人（乙方）

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

二、承包工程范围和内容

2.1  招标文件及预算书内容、图纸

三、承包方式

本工程采用投标包干，即包工、包料、包质量、包造价、包安全的方式进行承包，工程造价不受今后任何有关文件和市场物价涨落及时间因素影响。承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

四、工程造价

本工程经公开招投标，按上述承包工程范围和承包方式，工程总造价为人民币(￥元)，其中含税管费、暂估价、不可预见费。暂估价按工程实施过程中实际发生工程量按实结算。不可预见费为甲方款，由甲方根据现场实际情况掌握使用。

五、施工工期，竣工和延期

5.1 施工工期：90个日历天

合同签订日期第二天即为开工日。

5.2竣工：承包人必须按合同规定工期按期竣工交付使用。竣工标准是：按国家有关建筑工程技术质量标准进行验收，验收标准必须达到国家颁布的建筑工程质量检验评定标准合格等级。若达不到合格等级不算竣工，承包人必须返工至达到合格标准才算竣工，返工工期计入承包工期内。返工费用由乙方自行负担。

5.3延期：当工程遇到下列情况，并经发包管理人员书面签证，工期可以顺延。

5.3.1  24小时内（午夜至午夜）总雨量在50毫米以上的大雨。

5.3.2  7级以上（含7级）地震。

5.3.3十级以上（含10级）强热带风暴。

上述条款必须以当地气象和地震部门报道等级为依据。

5.3.4发包人根据实际需要签发的停工指令。

5.3.5民变和罢工等政治情况。（不包括施工人员的罢工）

六、工程款支付办法

工程总造价（￥元）扣除暂估价（￥元）、不可预见费（￥元）即为本工程项目的工程付款基价（￥元）。工程付款基价按下列办法支付：

6.1 工程承包合同签订且开工后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内付工程付款基价的30%，作为预付款。

6.2工程竣工验收合格并签署相关文件后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内支付工程付款基价的57%。

6.3工程结算报告审核完毕，扣留结算款总价的3%作为保修金后，将工程款支付至结算款总价的97%（即本期付款金额=结算款总价97%-累计已付工程款）。

6.4扣留工程结算款总价的3%作为保修金，保修期满二年后一次性付清。（不计利息）

七、发包人（甲方）责任

7.1 办妥开工前准备工作。

7.2 免费向承包人提供本工程承包项目内容的有关说明。

7.3 提供水电接驳点。

7.4 施工过程中，做好与有关科室及住户的协调工作。

7.5 发包人必须委派专人履行合同和工程质量监督。负责对工程进度、质量、增减工程造价审核、施工安全进行监督。检查验收隐蔽工程，负责变更工程签证。

7.6 及时以书面形式向承包人发出甲方指令。如来不及书面签发指令，可先发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。如逾期无给予书面确认，视为口头指令已被确认。

7.7 乙方认为甲方发出的指令超越合同约定的职权时，应在收到甲方指令24小时内以书面形式向甲方报告，甲方应在三天内以书面形式作出答复，如双方意见不一，可通过协商或提请仲裁。

八、承包人（乙方）的责任

8.1 乙方必须严格按照该项目招标文件、图纸及预算书内容进行施工。

8.2 甲方只承认乙方是本工程中标的总承包单位，乙方具备资质承担的工程项目不能以任何名义将工程进行转让和违法分包。

8.3 按甲方指定的地点做好搭设临时设施，其平面布置，经甲方审批同意方能搭设。施工区内的临时设施搭设、用水、用电、道路、材料堆放等所需费用均由乙方自行负责。

8.4 乙方具有深化图纸设计的责任，编制工程进度计划、施工技术组织方案，做好各项施工准备工作。

8.5 及时向甲方送出开工通知，施工进度计划表，工作会议记录，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，竣工报告等。

8.6 按照有关规定做好分部、分项质量评定资料工作，隐蔽工程必须有乙方质安负责人检查签认，并在隐蔽前48小时通知甲方。

8.7应保持工程施工场地整洁卫生，材料堆放整齐有序，并做好日常卫生整理清扫工作。

8.8乙方必须采取有效的安全防范施工措施，保证安全生产和文明施工，防止任何自然灾害（如台风、暴雨、雷击、高温等）和人为失误或破坏（如失窃、失火、爆炸等）及提供地盘保安。鉴于本工程施工期间，学院内仍有各种教学、科研、行政、生活等正常活动，乙方必须高度重视施工安全工作，严防杂物坠落造成人员损伤及财物破坏。同时，乙方应保护好甲方现有一切设备设施。由于乙方措施不力而造成甲方财产遭受损失时，乙方要承担一切赔偿的责任。

8.9该项目建造师、工程师和各种技术人员要持证上岗，保持稳定，确保工程按期保质完成。

8.10施工人员不得随意闯入施工范围以外的房间，以免影响其他人员正常工作。不得任意动用与项目施工无关的任何设施，否则，造成甲方财物损失，乙方要承担赔偿责任。

九、材料

9.1 本工程使用的全部材料的品牌、产地、生产厂家、规格、颜色、标准等必须符合甲方的要求，全部材料质量等级必须是优等品。

9.2 各种建筑材料使用前必须提供样品及产品合格证供甲方认可签证后方可使用，如因材料达不到标准影响工程质量，乙方应承担由此引起的责任和经济损失。

9.3 若遇到特殊原因造成无法按招标书要求使用材料，而需更换其他品牌材料时，乙方必须提前五天内向甲方书面报告，并提供拟更换的材料品牌供甲方认可，才可使用。其价格按实增减。

十、工程质量

10.1 乙方必须按甲方提供的施工图纸和国家颁发的现行施工技术操作规范精心施工，工程质量必须符合施工图纸技术要求，达到国家颁发的现行建筑工程竣工及安装质量检验评定合格等级标准。若达不到合格等级标准，应无条件返工，一切费用由乙方承担。

10.2 各项隐蔽工程乙方的质安部门自行检查做出记录，并在隐蔽施工前二天通知甲方，经验收合格签证后，方可进行下道工序的施工，隐蔽工程被认为必需复查时，乙方必须无条件服从。若乙方未通知甲方而自行施工均属违规行为，其责任概由乙方负责；甲方有权要求检查，不论检查结果如何，其费用均由乙方承担。

十一、工程变更

本工程在施工过程中，如因甲方需要与原招标文件的图纸设计、质量、工程量及材料标准发生更改变化，均应办理工程变更手续。

11.1 变更工程设计及说明，必须有设计部门在该工程实施前发出书面通知，并经甲方复查签证认可，乙方才可施工，其书面通知书作为竣工验收和结算依据。

11.2 由于工程变更而引起的材料成品、半成品积压所造成的损失，乙方应于变更工程提出后七天内报甲方核实签证，逾期申报，甲方不再补偿。

11.3 甲方有权根据需要发出指令要求工程变更。

11.4 工程变更涉及工程量增减，可按招标书的工程计量方法计算工程量。

11.5 工程变更后涉及的工程单价和造价，如原有投标书中有适应于变更工程的

价格或单价，则应依此价格进行结算。如变更工程涉及的工程单价和造价与原有标书和合同中有类似的工程价格，则参照类似工程的价格和单价进行套算。若在原有的标书和合同中无与变更工程内容相同或类似的工程单价或造价，则按本地市场价格或政府颁布的指导价计算更改工程造价。

11.6 乙方若认为更改工程给其造成直接损失，可向甲方提出书面报告，甲方审核后若同意并核实损失金额，并以此作为依据在结算中体现。

十二、保险与安全

12.1 乙方应当严格遵守有关劳动保护和施工安全的法律法规，按汕头市政府规定，到政府有关部门办理全额劳保，其费用乙方负责。

12.2 除非是发包人的行为和疏忽所致，任何来自施工或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由乙方负责，并保证甲方免予承担任何责任。

12.3 乙方必须承担整个施工过程中对邻近建筑物、构筑物及汕头大学医学院配套管道等的保护和修复责任。同时不管乙方有否在投标时填报风险费用，乙方都应承担整个施工过程中产生的一切风险费用和义务。

12.4 施工过程中，一旦出现人员伤亡，乙方要承担一切责任和赔偿费用。同时，乙方必须立即将事件书面通知甲方。

12.5 发生意外事故导致工程受损时，乙方应尽力修复，确保工程继续进行，直至完成。

十三、工程保修和保修金

13.1 本工程保修期及保修范围按第279号国务院令颁布的《建筑工程质量管理条例》有关规定执行。本工程保修期为二年。

13.2 工程保修期间，乙方接到甲方通知48小时内应派人进行维护、修缮，费用由乙方负责。如乙方无按时派人进行维修，甲方将另请工程队进行维修，其费用在乙方的保修金中支付。

13.3  本工程保修金为工程付款基价的3%，保修期满后付清（不计利息）。

十四、违约责任

14.1 如乙方未能在合同规定竣工日期限内完成本工程，乙方需按实际延期天数支付违约金，即每延期一天，支付违约金500.00元，并在该支付给乙方的工程款中扣除或通知乙方交款。

14.2乙方必须在工程竣工验收后2天内拆除施工场地临时设施，清除废土，搞好清洁卫生。否则，从工程竣工验收合格第二天计算起，每超一天，罚款500元。甲方将在应付乙方的工程款中扣除。

14.3 乙方若违法转让分包，甲方除按合同相关条款追究责任外，还将依国家有关法规，按实际情况向乙方追究经济赔偿。

14.4 甲方若没按本合同付款规定支付乙方工程款，乙方有权追究超期付款罚金。罚款金额按国家合同法有关条款执行，即按银行的同期贷款利率计算该款利息。甲方应在近期进度款中，连同进度款一起支付给乙方。

14.5 甲方和乙方发生任何争端或争议首先应协商解决；双方不能合理协商解决，应提交仲裁机构仲裁，仲裁结果未能执行，任何一方可向有管辖权的法院申请强制执行。

十五、工程结算

15.1 工程竣工验收完毕后，乙方应在一个月内做好工程结算报告书并送甲方审核。

十六、其它事项

16.1工程施工用水电费按工程付款基价的2‰计收，由甲方行政科出单，乙方向甲方计财处缴交。

16.2本合同和本工程招标书具有同等法律效力。

16.3本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

16.4本合同自甲乙双方签证盖章之日起生效至保修期满后自行失效。

| 甲方（公章） 汕头大学医学院 | 乙方（公章） |
| --- | --- |
| 法人代表（或） 委托代理人： | 法人代表（或） 委托代理人： |
| 联系电话： 0754－88900415 | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

合同签订日期：2021年   月   日

# 第五章、施工图纸

施工图纸（另册）

# 第六章、工程预算书

工程预算书（另册）

# 第七章、投标文件格式

汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目

投 标 文 件

投 标 人：                              （加盖公章）

法定代表人或委托授权人：                   （签名或盖章）

日       期：

## 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：           职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）

年      月      日

## 2、授权委托书

本人          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签名或盖章）

身份证号码：

年      月      日

## 3、投标函

汕头大学医学院：

- 我方已仔细研究了汕头大学医学院宿舍楼（3幢）改造为学生宿舍项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥          元）的投标报价（不包含绿色施工安全防护措施费57234.26元、暂估价13950.00元、不可预见费34961.45元），工期 90 个日历天，按招标文件规定和合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家质量评定标准的合格等级。

2．我方承诺在投标有效期 60 天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（4）我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算；

（5）我方承诺委派（建造师姓名）为本项目的建造师，我方确认该建造师未在任何在建工程中担任项目负责人，若我单位中标将派任该建造师到位并履行建造师应履行的职责和义务，如违反上述承诺，你方有权取消我方中标资格，我方同时承担由此引发的相关法律责任。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签名或盖章）

日期：     年     月      日