2022年引进人才宿舍修缮配套项目

磋 商 文 件

采购项目编号：HSCGZB2022048

采   购   人：汕头大学医学院

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

发布时间：2022年8月26日

目   录

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款

第五部分  报价文件格式

第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东恒胜建设监理有限公司受汕头大学医学院的委托，对2022年引进人才宿舍修缮配套项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加磋商。

一、采购项目编号:HSCGZB2022048

二、采购项目名称:2022年引进人才宿舍修缮配套项目

三、采购项目预算金额:人民币265800.22元

四、资金来源：财政资金

五、采购数量：1

六、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

1. 项目内容：对院内教工宿舍区7套宿舍进行修缮改造及配套家具电器等；修缮改造详见汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书内容，配套家具电器需按照采购人提供的参考图示及相关参数说明，结合现场勘查物品的基材材料、尺寸规格、款式颜色等，提供同等或以上要求的物品。

2.工程地点：汕头市金平区新陵路22号。

3．简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅磋商文件第三部分用户需求书；

4．需要落实的政府采购政策：

1)关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）；

2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)；

4)《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号）；

5)《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；

6）《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号、粤财采购[2019]1号）等。

七、供应商资格要求：

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明。

2）提供2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告，或2022年基本开户行出具的资信证明。

3）提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4） 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）磋商。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

6.具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，且取得有效的《安全生产许可证》，具有独立法人资格的施工企业。

7.广东省内施工企业拟派建造师应具有建筑工程二级以上（含二级）建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程一级建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外供应商及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

8.本项目不接受联合体磋商。

符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

八、符合资格的供应商应当在2022年8月26日至2022年9月2日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东恒胜建设监理有限公司（详细地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号）购买磋商文件，磋商文件每套售价300元，售后不退。

购买磋商文件须提供下列资料：

1.法定代表人证明书及身份证；

2.法定代表人授权委托书及被委托人身份证（若有委托须提供）。

3.上述资料一式一份，采用A4纸规格，复印件加盖单位公章，已办理报名并成功购买磋商文件的供应商参加磋商的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

九、提交报价文件截止时间：2022年9月5日下午15：30（15:00开始接收报价文件）。

十、提交报价文件地点：广东恒胜建设监理有限公司开标室。

十一、磋商时间：2022年9月5日下午15：30。

十二、磋商地点：广东恒胜建设监理有限公司评标室。

十三、本公告期限（3个工作日）：自2022年8月26日至2022年8月30日止。

十四、联系事项

（一）采购人：汕头大学医学院

地址：汕头市新陵路

联系人：詹老师              联系电话：0754-88900421

（二）采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联系人：吴女士              联系电话：0754-85861273

传真：0754-85874173         邮编：515800

发布人：广东恒胜建设监理有限公司

发布时间：2022年8月26日

第二部分

供 应 商 须 知

# 一、说明

## 1    适用范围

### 1.1   本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的采购招标项目。

## 2    定义

### “采购人”指汕头大学医学院。

### “采购代理机构”指广东恒胜建设监理有限公司。

### “供应商”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人及其他组织。

### “合格的工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

### “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

### 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件。

## 3    合格的供应商

### 3.1    具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（《磋商邀请函》另有规定的除外）；

### 3.2    是独立于采购人和采购代理机构的供应商；

### 3.3   有满足行政主管部门或行业协会对本服务的相关许可文件和其他资格证明文件(详见《磋商邀请函》)；

### 3.4    符合相关法规规定的供应商的其他条件(详见《磋商邀请函》)。

# 二、磋商文件

1     磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

1.1    磋商邀请函；

1.2    供应商须知；

1.3    用户需求书；

1.4    合同条款；

1.5    报价文件格式；

1.6    其他资料。

2     磋商文件的澄清

- 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的供应商。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

# 三、报价文件

1     报价文件的编写

- 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

- 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）

- 供应商应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

- 供应商应以磋商价格进行报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求

2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    技术响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    供应商认为需加以说明的其他内容；

2．5    供应商报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表；

2．6    供应商应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件及报价保证金原件的签署、装订和密封

- 报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件应由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。报价文件每一页均须加盖供应商单位公章，任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

- 所有报价文件应按A4纸规格制作；建议采用双面打印或复印。

- 报价文件须编页码，页码必须连续。

- 所有报价文件必须装入密封的信封或封套，并在信封或包装的封面上注明：

（报价文件信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：2022年引进人才宿舍修缮配套项目 收件人名称：广东恒胜建设监理有限公司 采购项目编号：HSCGZB2022048 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话：

- 报价保证金原件必须装入密封的信封或封套，并在信封或包装的封面上注明：

（报价保证金原件信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：2022年引进人才宿舍修缮配套项目 收件人名称：广东恒胜建设监理有限公司 采购项目编号：HSCGZB2022048 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话：

- 采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4     报价有效期

- 从报价递交截止时间起，报价有效期为60天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金

5.1    本项目的报价保证金金额为（人民币）：伍仟元整（￥5000.00元）；

报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2    报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收供应商的报价保证金。

5.3	报价保证金采用保函形式提交：

5.3.1  报价保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；报价保证金有效期从提交报价文件的截止之日起算，不少于60天。

5.3.2  凡未按规定形式提交报价保证金，为无效报价。

5.4	如无质疑或投诉，未中标的供应商报价保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。退还报价保证金时，由供应商提供退还报价保证金的授权委托书向采购代理机构办理退回。

5.5	成交供应商的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

5.5.1	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同后5个工作日内退还；

5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

5.6.1	供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

5.6.2	成交供应商在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件及报价保证金原件的递交和撤回

6.1    供应商应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件及报价保证金原件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件及报价保证金原件将被视为无效。

6.1.1  磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

6.1.2   在报价递交截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

# 四、磋商及评审

- 1	磋商小组

1.1	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家将从采购代理机构的专家库中抽取产生。

1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与供应商进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐候选成交供应商。

- 2    磋商程序

- 磋商小组将以递交报价文件先后顺序对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与供应商分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、报价和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 最后报价：供应商应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

- 磋商的内容包括但不限于：商务要求、技术要求、合同执行计划、采购人配合等内容。

- 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

- 在磋商过程中，供应商提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由供应商法人代表或授权代表当场签字后生效，供应商应受其约束。

- 3    评审

- 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

- 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

- 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

- 4    评审办法

4.1	评审原则

4.1.1 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

4.1.2  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件、磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的候选成交供应商。

4.1.3  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4.2	磋商评审程序和评审方法

4.2.1  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现供应商的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求供应商进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.2.2.1 磋商小组根据《资格性审查表》内容逐条对报价文件的资格性进行评审，审查每份报价文件是否满足供应商资格要求。

4.2.2.2磋商小组根据《符合性审查表》内容逐条对报价文件进行符合性评审，审查每份报价文件是否符合《磋商文件》的符合性。对符合性评审认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

4.2.2.3只有全部满足《资格性审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的磋商才是有效磋商，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效磋商。无效磋商不能进入技术、商务及价格评审。

4.2.2.4磋商小组对报价文件进行技术、商务及价格评审。

4.2.3  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各磋商小组成员的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下：①最后报价低者，②技术得分高者。综合得分最高的供应商为第一候选成交供应商，综合得分次高的供应商为第二候选成交供应商。

4.2.4  技术商务和价格的评审：

4.2.4.1技术商务评分：技术商务评分各单项所占权重详见附表《技术商务评分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

4.2.4.2报价评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30

如此类推，算出所有供应商的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

注：对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应提交《残疾人福利性单位声明函》）：

4.2.5   技术商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分 值 | 70 | 30 |

评标总得分=技术商务评分＋价格评分

4.3	推荐候选成交供应商

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐候选成交供应商（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者），综合得分最高的供应商为第一候选成交供应商，综合得分次高的供应商为第二候选成交供应商。

4.4	评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

4.5	磋商、评审过程的保密性。

4.5.1接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定候选成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。

4.5.2从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

4.7	变更技术方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

# 五、候选成交供应商及成交服务费

5.1   候选成交供应商的确定

5.1.1 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

5.2   成交结果公告

5.2.1 采购代理机构将在：①中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)；②中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）；③汕头大学医学院（https://www.med.stu.edu.cn/index.html）；④广东恒胜建设监理有限公司网(http://www.gdhsjl.cn/)等网站公告成交结果。

5.3   质疑和投诉

供应商对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

5.3.1 采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

电  话：0754-85861273

传  真：0754-85874173

联系人：吴女士

5.4   成交通知书

5.4.1 成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

5.4.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5   签订合同

5.5.1  成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

5.5.2  合同的组成基于但不限于以下部分：

5.5.2.1  《合同书》；

5.5.2.2   磋商文件及其澄清、补充文件；

5.5.2.3   成交供应商的报价文件及其澄清、补充文件；

5.5.2.4  《成交通知书》。

5.6.1  成交服务费由成交供应商支付，成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费共计人民币贰仟肆佰玖拾捌元整（¥2498.00元）。

- 5.6.1.1  成交服务费以人民币支付。

- 5.6.1.2  成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付（收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行帐户：44001650101050418491）。

- 5.6.1.3  成交服务费包含在报价中。

- 5.6.1.4  供应商如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交供应商的报价保证金中抵扣服务费，并追究相关责任。

# 六、磋商文件的解释权

6.1   本磋商文件的解释权归广东恒胜建设监理有限公司所有。

1.资格性审查表

| 审查 项目 | 要求（与公告和磋商文件第一部分磋商邀请函中供应商资格要求一致） |  |  | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明。 2）提供2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告，或2022年基本开户行出具的资信证明。 3）提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 4） 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 2．落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）磋商。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，且取得有效的《安全生产许可证》，具有独立法人资格的施工企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.广东省内施工企业拟派建造师应具有建筑工程二级以上（含二级）建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程一级建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外供应商及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.本项目不接受联合体磋商。 |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员 签名 |  |  | 结论 |  |  |  |

1．表中只需填写“√/合格”或“X/不合格”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”，任何一项出现“×”的，结论为不合格；不合格的为无效磋商。

3.不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行符合性审查及技术商务评审。

2.符合性审查表

| 审查 项目 | 要求 |  |  | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、报价保证金符合磋商文件要求，须提供原件校核，否则按不符合处理； |  |  |  |  |  |
|  | 2、报价在本项目报价范围内； |  |  |  |  |  |
|  | 3、磋商文件明示盖公章处有加盖公章； |  |  |  |  |  |
|  | 4、磋商文件明示需签字或盖章处有法定代表人或授权代表签字或盖章的； |  |  |  |  |  |
|  | 5、报价有效期满足磋商文件要求； |  |  |  |  |  |
|  | 6、报价文件能按磋商文件的要求编制； |  |  |  |  |  |
|  | 7、符合报价文件中规定的其它条款。 |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员 签名 |  |  | 结论 |  |  |  |

注：① 每一项符合的打“√/合格”，不符合的打“×/不合格”。

② “结论”一栏填写“合格”或“不合格”；任何一项出现“×”的，结论为不合格；不合格的确认为无效磋商。

③ 汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

2022年引进人才宿舍修缮配套项目（采购项目编号：HSCGZB2022048）

技术商务评分表

磋商小组成员签名：____________

| 序号 | 评审项目 |  | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 总体思路与实施组织计划 | 10分 | 总体思路清晰明确，实施组织计划合理，可操作性强的，得10分； 总体思路一般，实施组织计划基本合理，可操作性一般的，得5分； 总体思路差，实施组织计划基本合理，可操作性差的，得1分。 |
|  |  | 进度、安全、质量保障措施 | 10分 | 根据目标是否明确，方法是否合理可行，安全措施是否具体有针对性，质量是否有保障，是否具有可操作性等进行评价。评价尺度分为优得10分、良得5分、一般得1分。 |
|  |  | 重点和 难点 | 5分 | 能深刻了解项目需求，重点、难点突出，叙述全面且简明扼要的，得5分； 能基本了解项目需求，能基本把握住重点，叙述较为全面的，得3分； 一般得1分，无提供不得分。 |
|  |  | 合理化 建议 | 5分 | 针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用的，得5分； 针对本项目能提出合理化建议，但所提建议对项目的实施产生的作用一般的，得3分； 差，得1分，无提供不得分。 |
| 2 | 电器配套及家具配套响应情况 |  | 15分 | 根据供应商所投产品对项目电器及家具配套需求表的技术参数要求进行评审，完全满足或优于技术参数指标的得满分；带“▲”部分每负偏离一项扣2分；未带“▲”部分每负偏离一项扣1分，本项扣至0分为止。 注：磋商文件中标注“▲”的参数均为重要技术参数。 |
| 3 | 家具的款式 |  | 5分 | 家具的款式，最接近磋商文件要求的参考尺寸和图片的得5分，基本符合得3分，一般得1分，无提供不得分。 注：需提供家具的详细尺寸和款式的图片。 |
| 4 | 同类项目业绩 |  | 20分 | 近3年来（2019年至今）承接过同类项目业绩（装修装饰工程），每个得5分，最高得20分。（需提供中标/成交通知书和业绩合同复印件加盖公章） |
| 合计 |  |  | 70分 |  |

注：磋商小组按分项的规定分数范围内给各供应商进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

一、合格供应商条件

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明。

2）提供2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告，或2022年基本开户行出具的资信证明。

3）提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4） 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）磋商。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

6.具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，且取得有效的《安全生产许可证》，具有独立法人资格的施工企业。

7.广东省内施工企业拟派建造师应具有建筑工程二级以上（含二级）建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程一级建造师执业资格，且须在该企业注册，取得有效的安全生产考核合格证（B类）；根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外供应商及拟派建造师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

8.本项目不接受联合体磋商。

二、项目技术要求

## 项目需求

一、项目名称：

2022年引进人才宿舍修缮配套项目

二、采购项目编号：

HSCGZB2022048

三、本次采购项目内容：

3.1  项目背景：为了做好引进人才服务工作，解决引进人才住房问题，决定参照去年引进人才宿舍修缮配套方案，对院内教工宿舍区7套宿舍进行修缮改造及配套家具电器。

3.2  资金来源：财政资金。

3.3  项目内容：对院内教工宿舍区7套宿舍进行修缮改造及配套家具电器等。

3.4  宿舍电器配套需求表：

| 序号 | 物品及要求 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门冰箱 | 台 | 6 | 开门方式：侧开,显示屏：LED数码显示,控温方式：机械控温,▲日耗电量：≤1度，▲除霜模式：具有除霜模式,▲制冷循环：具有制冷循环功能,总容积≥195升,自动低温补偿，深度锁冷，低耗保鲜，节能低音。 |
| 2 | 电磁炉 | 个 | 7 | ▲功率≥2600W,控制方式 触摸式,面板材质:微晶面板,能效等级≤3级,外形设计:一体化背板,防滑脚垫，其它性能:匀火大线圈盘、双层大线圈、隐式涡轮低噪散热风机、EMC安防保护纠错、4D防水设计、至少八大烹饪功能、四大辅助功能电磁炉、不少于十档滑控火力、触控按键、黑晶面板（标配汤锅+炒锅）。 |
| 3 | 大1匹空调 | 台 | 5 | 制冷量≥2600W，内机最大噪音：41dB(A)，外机最大噪音： 50dB(A)，扫风方式：上下/左右扫风，按键调节新能效，▲变 频冷暖，大1匹壁挂式空调，能效等级（新能效）≤三级能耗， ▲自清洁智能低噪。 |
|  |  |  |  | 含铜管保温pbc排水安装辅料 |
| 4 | 1.5匹空调 | 台 | 9 | ▲变频冷暖型，能效等级（新能效）≤三级能效，控制方式：遥控，制冷量 ≥3500W，制冷功率≥980W，制热量≥4600W，制热功率≥1280W，循环风量≥650m3/h，室内机噪音≤42dB，室外机噪音 ≤50dB，▲ 自动清洁功能，▲自动除霜，大1.5匹壁挂式空调 |
|  |  |  |  | 含铜管保温pbc排水安装辅料 |
| 5 | 6.5升波轮洗衣机 | 台 | 6 | ▲产品类别：波轮式，全自动，开门方式：顶开式，排水方式：下排水，控制方式：电脑控制，内筒材质：不锈钢，箱体材质：彩钢或更优，能效等级≤3级，耗电量≤0.1千瓦/小洗衣机，▲脱水容量≥6.5公斤，显示屏：LED数码屏显示，波轮洗衣机小型迷你用甩干，▲一键桶自洁品质。 |
| 6 | 60升蓄水式电热水器 | 台 | 4 | 安装方式：横式，控制方式：遥控控制，加热方式：单管加热或更优，▲产品容量：60L，▲水温调节：40-70℃，▲能效等级≤2级，额定功率≥1500W，2100W速热，5.3倍大水量，健康洗，无缝内胆，变频、出水断电。 |
|  |  |  |  | 含安装辅料 |

注：因旧宿舍环境复杂，热水器、空调安装需现场查勘后根据现场实际情况确定辅材数量报价（含在每台设备报价采购预算之内）

3.5宿舍家具配套需求表：

| 序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 需求 | 参考尺寸 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五件套木沙发 （1+1+3+方几+长几） | 套 | 2 | ▲·橡胶木、原木 ·材质坚硬钢性强，经防腐防虫、防潮等技术处理。 | 1张三位沙发约180*680*960 2张单位沙发约760*680*960 1只长几约1280*730*500 1只方几约530*530*560 |  |
| 2 | 餐桌1张、餐椅4只 | 套 | 4 | ▲·橡胶木 ·纯原木拼板 ·国际标准框架连接件 ·环保拼板胶 ·环保面油 | 餐桌约1300*800*750，椅子常规 |  |
| 3 | 三门衣柜 | 个 | 3 | ▲·橡胶木 ·纯原木拼板 ·国际标准框架连接件 ·环保拼板胶 ·环保面油 | 约1600*560*2000 |  |
| 4 | 睡床 | 张 | 5 | ▲·橡胶木 ·纯原木拼板 ·国际标准框架连接件 ·环保拼板胶 ·环保面油 ·含床屏软包（冬夏两用） | 约1500*1900 |  |
| 5 | 床头柜 | 只 | 5 | ▲·橡胶木 ·纯原木拼板 ·国际标准框架连接件 ·环保拼板胶 ·环保面油 | 约400*450*560 |  |
| 6 | 薄棕床垫 | 张 | 7 | ▲·天然棕垫 ·面布层透气织棉。舒适透气。 ·表面平挺、厚实坚韧、弹性适中、多点支撑身体各个部位、均匀承托压力。 | 约1500*1900*50 |  |
| 7 | 电脑桌 | 套 | 4 | ·采用E1级三胺板材，防火、耐磨、防污、硬度高 ·高密度板 ·颜色橡木间白色 ·国际通用“32”系列连接件 | 约1200*600*750 |  |
| 8 | 电脑椅 | 张 | 4 | ·黑色PP料加纤背架，带固定腰靠 ·高回弹中软切割海绵 ·黑色PP料固定扶手 ·黑色原位锁定底盘 ·85#沉口4公分黑色汽杆 ·G-325黑色尼龙脚 ·50MM黑色PP轮 | 常规 |  |
| 9 | 窗帘（含导轨、滑轮及挂钩） | 副 | 20 | ·绿色环保无甲醛材料，双面布料、真丝麻布系列。 ·遮光性能为百分之七十左右，百分之六十防紫外线功能 ·四岔制作工艺，优质五金配件。 | 约1600*1500 |  |

3.6  预算书：按汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书的内容。

3.7  本次采购预算金额为：人民币265800.22元。

## 服务要求

一、项目要求

1.1预算书：按汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书的内容。

1.2工期：50个日历天。

1.3质量要求：国家现行施工验评标准合格等级。

1.4安全文明施工要求：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）、《建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定》（汕府建【2007】90号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

1.5总包及分包规定：不得违法分包。

1.6保修期（含保修期服务要求）：按工程质量保修书执行。

1.7发包人将自承包人履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法：按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等现行施工及验收规范执行。

1.8承包及结算方式：采用固定总价合同，按中标价计，如报价时供应商对采购人提供的预算报告书的内容没有异议，则除发生经采购人与中标人双方书面协议确定的设计变更或用材用料更改外，中标人必须按工程造价报告书的内容完成。

1.9工程量增减调整方法：发生经采购人与中标人双方书面协议确定的设计变更或用材用料更改，结合中标浮动率按实结算。

1.10其它要求：

工程变更，导致单价调整的方法：合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中标人依据变更工程资料、工程预算编制报告书的计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格提出变更工程单价，中标人与采购人协商确定。

1.11履约担保：成交供应商在签订施工合同前应向采购人提交履约保函，履约保函的金额为中标价的5%。履约保函在工程竣工验收合格之日起15天内一次性退还。根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）的文件精神，经采购人确认中标人为诚信供应商的，可免收履约保证金。

1.13供应商应根据需要自行踏勘项目现场，了解项目施工现场周围环境的现状。

二、付款方式

按合同的付款方式进行支付。

三、服务期

见工程质量保修书。

四、经验要求

供应商近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

五、报价要求

5.1总报价不得超出人民币265800.22元，否则视为无效报价。

5.2报价系完成本项目全部内容所需费用的含税价，且符合国家有关的价格规定（如有）。

5.3绿色施工安全防护措施费12903.39元、不可预见费12657.15元，绿色施工安全防护措施费和不可预见费不列入竞价范围。

六、合同条款响应

同意接受合同范本所列述的各项条款。

第四部分

合 同 条 款

2022年引进人才宿舍修缮配套项目

合   同   书

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

签订时间：2022年  月  日

### 一、工程概况

1.1工程名称：2022年引进人才宿舍修缮配套项目

1.2建设地点：汕头市金平区新陵路22号。

1.3工程发包人（甲方）和承包人（乙方）

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

### 二、承包工程范围和内容

2.1  施工内容：对院内教工宿舍区7套宿舍进行修缮改造及配套家具电器等；修缮改造详见汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的预算报告书内容，配套家具电器需按照甲方提供的参考图示及相关参数说明，结合现场勘查物品的基材材料、尺寸规格、款式颜色等，提供同等或以上要求的物品。

### 三、承包方式

（1）采用固定总价合同（采用投标包干，即包工、包料、包质量、包造价、包安全的方式进行一次性承包），合同价款按中标价计。如无发生经发包人与承包人双方书面协议确定的设计变更或用材用料更改则合同价款不再调整；按发包人提供的工程预算报告书为包干内容；

（2）施工图预算包干费已含在总承包款中。

（3）项目实施过程和完工后需要搬运的设备或其他物品，产生的搬运费由承包人承担。

（4）承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

（5）乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

### 四、合同价格

本工程经竞争性磋商采购招标，按上述承包工程范围和承包方式，合同价为人民币大写                    (￥         元)，其中：绿色施工安全防护措施费12903.39元、不可预见费12657.15元。

不可预见费12657.15元。不可预见费由发包人持有支配，如项目出现增加造价可从中列支。

### 五、施工工期、竣工和延期

5.1 施工工期： 50个日历天，合同签订后第二天为开工起算日。

5.2竣工：承包人必须按合同规定工期按期竣工交付使用。竣工标准是：按国家有关建筑工程技术质量标准进行验收，验收标准必须达到国家颁布的建筑工程质量检验评定标准合格等级。若达不到合格等级不算竣工，承包人必须返工至达到合格标准才算竣工，返工工期计入承包工期内。返工费用由乙方自行负担。

5.3延期：当工程遇到下列情况，并经发包管理人员书面签证，工期可以顺延。

5.3.1  24小时内（午夜至午夜）总雨量在50毫米以上的大雨。

5.3.2  7级以上（含7级）地震。

5.3.3  十级以上（含10级）强热带风暴。

上述条款必须以当地气象和地震部门报道等级为依据。

5.3.4  发包人根据实际需要签发的停工指令。

5.3.5  民变和罢工等政治情况。（不包括施工人员的罢工）

### 六、工程款支付办法

6.1工程承包合同签订且开工后支付工程合同价款的30%，计人民币大写       (￥            元)，作为预付款。

6.2工程验收合格后支付工程合同价款的67%，计人民币大写        (￥      元)，作为进度款。

6.3预留工程合同价款的3%作为工程保修金，计人民币大写      (￥       元)，保修金在保修期满后支付（不计利息）。

### 七、发包人（甲方）责任

7.1 办妥开工前准备工作。

7.2 免费向承包人提供本工程承包项目内容的有关说明。

7.3 提供水电接驳点。

7.4 施工过程中，做好与有关科室的协调工作。

7.5 发包人必须委派专人履行合同和工程质量监督。负责对工程进度、质量、增减工程造价审核、施工安全进行监督。检查验收隐蔽工程，负责变更工程签证。

7.6 及时以书面形式向承包人发出甲方指令。如来不及书面签发指令，可先发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。如逾期无给予书面确认，视为口头指令已被确认。

7.7 乙方认为甲方发出的指令超越合同约定的职权时，应在收到甲方指令24小时内以书面形式向甲方报告，甲方应在三天内以书面形式作出答复，如双方意见不一，可通过协商或提请仲裁。

### 八、承包人（乙方）的责任

8.1 乙方必须严格按照该项目招标文件、图纸及预算清单内容进行施工。

8.2 甲方只承认乙方是本工程中标的总承包单位，乙方具备资质承担的工程项目不能以任何名义将工程进行转让和违法分包。

8.3 按甲方指定的地点做好搭设临时设施，其平面布置，经甲方审批同意方能搭设。施工区内的临时设施搭设、用水、用电、道路、材料堆放等所需费用均由乙方自行负责。

8.4 乙方具有深化图纸设计的责任，编制工程进度计划、施工技术组织方案，做好各项施工准备工作。

8.5 及时向甲方送出开工通知，施工进度计划表，工作会议记录，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，竣工报告等。

8.6 按照有关规定做好分部、分项质量评定资料工作，隐蔽工程必须有乙方质安负责人检查签认，并在隐蔽前48小时通知甲方。

8.7应保持工程施工场地整洁卫生，材料堆放整齐有序，并做好日常卫生整理清扫工作。

8.8乙方必须采取有效的安全防范施工措施，保证安全生产和文明施工，防止任何自然灾害（如台风、暴雨、雷击、高温等）和人为失误或破坏（如失窃、失火、爆炸等）及提供地盘保安。鉴于本工程施工期间本楼仍进行办公、教学和科研工作，乙方必须高度重视施工安全工作，严防杂物坠落造成人员损伤及财物破坏。同时，乙方应保护好甲方现有一切设备设施。由于乙方措施不力而造成甲方财产遭受损失时，乙方要承担一切赔偿的责任。

8.9乙方负责本工程的建造师必须与投标时一致，并到现场管理，否则将该建造师姓名及编码报市建设主管部门按规定处理，该项目建造师、工程师和各种技术人员要持证上岗，保持稳定，确保工程按期保质完成。

8.10施工人员不得随意闯入施工范围以外的房间，以免影响其他人员正常工作。不得任意动用与项目施工无关的任何设施，否则，造成甲方财物损失，乙方要承担赔偿责任。

### 九、材料

9.1 本工程使用的全部材料的品牌、产地、生产厂家、规格、颜色、标准等必须符合甲方的要求，全部材料质量等级必须是优等品。

9.2 各种建筑材料使用前必须提供样品及产品合格证供甲方认可签证后方可使用，如因材料达不到标准影响工程质量，乙方应承担由此引起的责任和经济损失。

9.3 若遇到特殊原因造成无法按招标书要求使用材料，而需更换其他品牌材料时，乙方必须提前五天内向甲方书面报告，并提供拟更换的材料品牌供甲方认可，才可使用。其价格按实增减。

### 十、工程质量

10.1 乙方必须按甲方提供的施工图纸和国家颁发的现行施工技术操作规范精心施工，工程质量必须符合施工图纸技术要求，达到国家颁发的现行建筑工程竣工及安装质量检验评定合格等级标准。若达不到合格等级标准，应无条件返工，一切费用由乙方承担。

10.2 各项隐蔽工程乙方的质安部门自行检查做出记录，并在隐蔽施工前二天通知甲方，经验收合格签证后，方可进行下道工序的施工，隐蔽工程被认为必需复查时，乙方必须无条件服从。若乙方未通知甲方而自行施工均属违规行为，其责任概由乙方负责；甲方有权要求检查，不论检查结果如何，其费用均由乙方承担。

### 十一、工程变更

本工程在施工过程中，如因甲方需要与原招标文件的图纸设计、质量、工程量及材料标准发生更改变化，均应办理工程变更手续。

11.1 变更工程设计及说明，必须有设计部门在该工程实施前发出书面通知，并经甲方复查签证认可，乙方才可施工，其书面通知书作为竣工验收和结算依据。

11.2 由于工程变更而引起的材料成品、半成品积压所造成的损失，乙方应于变更工程提出后七天内报甲方核实签证，逾期申报，甲方不再补偿。

11.3 甲方有权根据需要发出指令要求工程变更。

11.4 工程变更涉及工程量增减，可按招标书的工程计量方法计算工程量。

11.5 工程变更后涉及的工程单价和造价，如原有投标书中有适应于变更工程的价格或单价，则应依此价格进行结算。如变更工程涉及的工程单价和造价与原有标书和合同中有类似的工程价格，则参照类似工程的价格和单价进行套算。若在原有的标书和合同中无与变更工程内容相同或类似的工程单价或造价，则按本地市场价格或政府颁布的指导价计算更改工程造价。

11.6 乙方若认为更改工程给其造成直接损失，可向甲方提出书面报告，甲方审核后若同意并核实损失金额，并以此作为依据在结算中体现。

### 十二、保险与安全

12.1 乙方应当严格遵守有关劳动保护和施工安全的法律法规，按汕头市政府规定，到政府有关部门办理全额劳保，其费用乙方负责。

12.2 除非是发包人的行为和疏忽所致，任何来自施工或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由乙方负责，并保证甲方免予承担任何责任。

12.3 乙方必须承担整个施工过程中对邻近建筑物、构筑物及汕头大学医学院配套管道等的保护和修复责任。同时不管乙方有否在投标时填报风险费用，乙方都应承担整个施工过程中产生的一切风险费用和义务。

12.4 施工过程中，一旦出现人员伤亡，乙方要承担一切责任和赔偿费用。同时，乙方必须立即将事件书面通知甲方。

12.5 发生意外事故导致工程受损时，乙方应尽力修复，确保工程继续进行，直至完成。

### 十三、工程保修和保修金

13.1 本工程保修期及保修范围按第279号国务院令颁布的《建筑工程质量管理条例》有关规定执行。本工程保修期为二年。

13.2 工程保修期间，乙方接到甲方通知48小时内应派人进行维护、修缮，费用由乙方负责。如乙方无按时派人进行维修，甲方将另请工程队进行维修，其费用在乙方的保修金中支付。

13.3  本工程保修金为工程结算造价的3%，保修期满一次性付清（不计利息）。

### 十四、违约责任

14.1 如乙方未能在合同规定竣工日期限内完成本工程，乙方需按实际延期天数支付违约金，即每延期一天，支付违约金500.00元，并在该支付给乙方的工程款中扣除或通知乙方交款。

14.2乙方必须在工程竣工验收后2天内拆除施工场地临时设施，清除废土，搞好清洁卫生。否则，从工程竣工验收合格第二天计算起，每超一天，罚款500.00元。甲方将在应付乙方的工程款中扣除。

14.4 乙方若违法转让分包，甲方除按合同相关条款追究责任外，还将依国家有关法规，按实际情况向乙方追究经济赔偿。

14.5 甲方若没按本合同付款规定支付乙方工程款，乙方有权追究超期付款罚金。罚款金额按国家合同法有关条款执行，即按银行的同期贷款利率计算该款利息。甲方应在近期进度款中，连同进度款一起支付给乙方。

14.6 甲方和乙方发生任何争端或争议首先应协商解决；双方不能合理协商解决，应提交仲裁机构仲裁，仲裁结果未能执行，任何一方可向有管辖权的法院申请强制执行。

### 十五、工程结算

15.1 工程竣工验收完毕后，乙方应在一个月内做好工程结算报告书并送甲方审核。

### 十六、其它事项

16.1工程施工用水电费按工程合同价款的2‰计，由甲方行政科出单，乙方向甲方计财处缴交。

16.2本合同和本工程招标书具有同等法律效力。

16.3本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

16.4本合同自甲乙双方签证盖章之日起生效至保修期满后自行失效。

下无正文，签署页

| 甲方（公章）：汕头大学医学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表（或） 委托代理人： | 法人代表（或） 委托代理人： |
| 联系电话： 0754－88900421 | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

合同签订日期：    年   月   日

第五部分

- 报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）

正本/副本

2022年引进人才宿舍修缮配套项目

报 价 文 件

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：                  （签字）

年    月   日

目    录

一、项目报价表

二、报价函

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格证明文件

六、报价保证金

七、商务响应表

八、技术响应表

九、技术、商务文件

十、其它有关文件

一、项 目 报 价 表

# 报价文件格式

供应商应按附表2.1的格式提交报价表。

附表2.1

报价总表

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 报价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 |  |  |  |
| 2 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价包含：绿色施工安全防护措施费和不可预见费。 |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价应为履行本项目全部义务所发生的所有费用之不变价格。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

二、报 价 函

致:汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）   的磋商文件的全部内容，我方： (供应商名称)作为报价者正式授权                          (授权代表全名，职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本一份, 副本三份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

（一）项目报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函

（二）法定代表人证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）资格证明文件

（五）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）

（六）商务响应表

（七）按磋商文件供应商须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件

三、 报价文件第三部分

（一）技术响应表

四、报价文件第四部分

（一）技术、商务文件

（二）我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（1）我方决定参加：采购项目编号为           的报价；

（2）报价总价（详见报价表）；

（3）本报价文件的有效期从报价递交截止时间起  天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（4）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（5） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（6） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（7） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（8） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（9） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书中。

（10）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（11）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（12）我方对在本函及报价文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（13）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                    .邮政编码：                  .

电    话：                    .传    真：                  .

代表姓名：                    .职    务：                  .

供应商（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

三、法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

日    期：

四、法定代表人授权委托书

致: 汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （供应商名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[采购项目编号为：        ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表身份证复印件（粘贴正反面）

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人身份证复印件（粘贴正反面）

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

五、资格证明文件

[说明]供应商应按照磋商文件第一部分《磋商邀请函》第二条《供应商资格要求（合格供应商的条件）》的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

1.有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明副本复印件

2.提供2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告，或2022年基本开户行出具的资信证明

3.报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料

4.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

6.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明

7.中小企业声明函

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）磋商的书面声明

9.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商的书面声明

10.资质证书副本、安全生产许可证副本

11.拟派建造师注册证书和安全生产考核合格证（B类），广东省外供应商及拟派建造师在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查的证明材料（在广东建设信息网“进粤人员信息登记平台”网页中打印供应商“进粤技术管理人员情况”体现拟派注册建造师的资料）

注：序号4、5、8、9参照磋商文件第五部分报价文件格式附件2的格式提供，序号7参照磋商文件第五部分报价文件格式附件3的格式提供。

附件1：

资格声明

致: 汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的磋商[采购项目编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

附件2：

书面声明

汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（采购项目编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加报价并在此承诺：

一、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

1、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方在此声明与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

三、我方在此声明未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本单位若有违反本声明内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消报价资格、成交资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

附件3：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。），资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1）本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

- 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

3)供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定追究相应责任。

附件4：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件5：

成交服务费承诺书

承诺书号：

致：广东恒胜建设监理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的磋商中获成交（采购项目编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》前，按磋商文件规定“供应商须知”向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及采购人给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及采购人（应广东恒胜建设监理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

# 附件6：

# 项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

附件7：

同意磋商文件条款声明

致: 汕头大学医学院和广东恒胜建设监理有限公司

为响应你方组织的 2022年引进人才宿舍修缮配套项目 的竞争性磋商[采购项目编号为：   ]，我方在参与报价前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方并同意竞争性磋商文件的相关条款。

特此声明。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

六、报价保证金

复印件加盖公章，原件备查。

七、商务响应表格式

合同条款响应表

[说明]供应商应对照磋商文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容进行响应，完全满足的此表不用填写（但须盖章签字），有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

| 序号 | 磋商文件合同要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 具体内容 |

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

八、技术响应表

- （1）用户需求响应表

供应商应按照磋商文件要求，根据《用户需求书》相关内容作出响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。完全满足的此表不用填写（但须盖章签字），若有差异的请在“差异栏”将差异情况说明。

用户需求响应表

| 序号 | 用户需求书要求条款 | 响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期

九、技术商务文件

技术商务文件按技术商务评分表的内容进行编制，格式自拟。

十、其他有关文件